18.04.2017r.

Spółka Tramwaje Śląskie planuje w ramach Projektów pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - Etap I” oraz pn. „Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - Etap II” w perspektywie UE na lata 2014-2020 następujące inwestycje na terenie Miasta Sosnowiec.

Projekt nr 6.1-3.1 – Etap I zawiera 4 zadania.

Planowany koszt całkowity 117,95 mln zł, 15,42 km tras.

- Zadanie nr 1 pn.: „Budowa linii tramwajowej w dzielnicy Zagórze od pętli tramwajowej 
do ronda Jana Pawła II w Sosnowcu” – planowane ogłoszenie przetargu - III kw. 2017r.

- Zadanie nr 2.2 pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej od granicy z Będzinem do pętli "Będzińska" w Sosnowcu. Przebudowa pętli "Będzińska" w Sosnowcu wraz 26
z rozjazdami tramwajowymi oraz przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu
ul. Będzińskiej na odcinku od ul. Zagłębia Dąbrowskiego do ul. Staropogońskiej” - planowane ogłoszenie przetargu - IV kw. 2017r.

- Zadanie nr 2.3 pn.: „Przebudowa torowiska w jezdni w ciągu ul. Mariackiej
i ul. Żeromskiego w Sosnowcu”- planowane ogłoszenie przetargu - III kw. 2017r.

- Zadanie nr 3 pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej w ciągu 
ul. Piłsudskiego w Sosnowcu od ul. Sobieskiego do drogi ekspresowej S86”- planowane ogłoszenie przetargu - II kw. 2017r.

Projekt nr 6.1-3.2 – Etap II zawiera 3 zadania.

Planowany koszt całkowity 56,50 mln zł, 11,56 km tras.

- Zadanie nr 2.4 pn.: „Przebudowa  infrastruktury tramwajowej w ciągu ul. Wojska Polskiego w Sosnowcu, od ul. Gen. Andersa do ul. Orląt Lwowskich (dobudowa drugiego toru)” - planowane ogłoszenie przetargu I kw. 2018r.

- Zadanie nr 2.8.1 pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną
w Sosnowcu w ciągu ulic:

- ul. Gen. W. Andersa od ul. Wojska Polskiego do Ronda Ludwik,
- ul. 1 Maja od Ronda Ludwik do Ronda E. Gierka.” - planowane ogłoszenie przetargu
III kw. 2018r.

- Zadanie nr 2.8.3 pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Małachowskiego od ul. Mościckiego do ul. 3-go Maja” - planowane ogłoszenie przetargu III kw. 2018r.

W dniu 14.04.2017 r. Spółka podpisała z Gminą Sosnowiec Porozumienie w sprawie przeprowadzenia w trybie przetargu nieograniczonego wspólnego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont  infrastruktury drogowo – tramwajowej 
w ul. Staszica w Sosnowcu na odcinku od ul. Okrzei do ul. Narutowicza wraz 
z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Przedmiotem postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont  infrastruktury drogowo – tramwajowej w ul. Staszica w Sosnowcu na odcinku od ul. Okrzei do ul. Narutowicza” składającej się z samodzielnych części, tj.:

- z części dla Zakresu drogowego, obejmującej infrastrukturę drogową tj. przebudowa pasa drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą.

- z części dla Zakresu tramwajowego, obejmującej infrastrukturę tramwajową, tj. przebudowa torowiska wraz z obiektami inżynierskimi oraz przebudowa urządzeń kolidujących z częścią torową. Długość odcinka 1500 mb, szacunkowy koszt modernizacji ok. 3 mln zł. Wartość dokumentacji dla części tramwajowej. ok. 80 tys. zł netto.

Tramwaje Śląskie S.A. są Organizatorem postępowania. Zgodnie z treścią Porozumienia część zamówienia obejmująca zakres infrastruktury tramwajowej zlecana jest przez Tramwaje Śląskie S.A., natomiast część zamówienia obejmująca zakres infrastruktury drogowej przez Gminę Sosnowiec. Strony zobowiązują się zabezpieczyć środki finansowe 
w wysokości przypadającej na każdą ze Stron, niezbędne do pokrycia przypadającej na nią części zobowiązania.